**MINUTA DE REUNIÓN**

**Fecha:** 23 septiembre de 2025  
**Hora de Inicio:** 7:40 AM  
**Hora de Finalización:** 8:40 AM  
**Lugar:** Salón de clases, Universidad de Colima

**Asistentes:**

Nieves Martinez Christopher Eugenio UI/UX Specialist

Valdovinos Arias Kevin Backend Lead

Quiroz Paez Ricardo Full-Stack Developer

Garcia Bautista Dominic Isai DevOps Engineer

Rosas Chavez Carlos Leonardo Frontend Lead

**Ausentes:**

**Agenda:**

* **Tema 1:** BackEnd: Crear Módulos y API’s
* **Tema 2:** FrontEnd: Asignación de tareas

**Resumen de Discusiones:**

* **Tema 1: BackEnd: Crear módulos y API’s**
  + **Discusión:** Se comentaron los módulos a desarrollar y las API’s que se crearan para consumirlas en el FrontEnd.
  + **Decisiones Tomadas:** Desarrollar el modulo inventario con las funciones Crud y mejorar la seguridad del modulo.
  + **Acciones a seguir:** Dominic se encargara de asegurar la conectividad entre la API’s del BackEnd y FrontEnd, Quiroz y Kevin entregaran el módulo inventario completo para el Lunes 29 de septiembre 07:00 a. m.y Dominic entregara las API’s implementadas para la misma fecha.
* **Tema 2: FrontEnd: asignación de tareas**
  + **Discusión:** Se llego a un acuerdo entre los desarrolladores del FrontEnd sobre la asignación de tareas semanales
  + **Decisiones Tomadas:** Christopher se encargara de desarrollar las paginas del POS (Point Of Sell) y Carlos rediseñara el Log in y añadira funcionalidad a los botones de la Landing Page.
  + **Acciones a Seguir:** Christopher y Carlos entregaran avances el Lunes 29 de septiembre 07:00 a. m.

**Próxima Reunión:**

* **Fecha y Hora:** 30 de septiembre de 2025, 7:00 AM
* **Lugar:** Salón de clases, Universidad de Colima
* **Agenda Propuesta:**
  + Revisión del progreso actual del proyecto para la presentación
  + Reporte de avances
  + Preparación para la presentación

**Cierre:**

* **Notas Adicionales:**
* Christopher Eugenio Nieves Martinez UI/UX Specialist
* Kevin Valdovinos Arias Backend Lead
* Ricardo Quiroz Paez Full-Stack Developer
* Dominic Isai Garcia Bautista DevOps Engineer
* Carlos Leonardo Rosas Chavez Frontend Lead

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo: 2 Semana: 22 - 28 mes: Septiembre Fecha : 23/09/2025 | | | |
| Nombre | Decisiones tomadas | Firma | Calificación |
| García Dominic Isai | Asegurar la conexión entre las API’s de BackEnd y FrontEnd. |  |  |
| Martínez Christopher Eugenio Nieves | Progamar la pagina del POS cuando inicie sesión el dueño del negocio |  |  |
| Paez Ricardo Quiroz | Trabajara en el modulo inventario |  |  |
| Rosas Chavez Carlos Leonardo | Rediseñar la pagina de Log in y añadir funcionalidades a los botones de la landing page |  |  |
| Valdovinos Arias Kevin | Trabajara en el modulo inventario |  |  |

Firma del Maestro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_