MINUTA DE REUNIÓN

Fecha: 23 septiembre de 2025
Hora de Inicio: 7:40 AM
Hora de Finalización: 8:40 AM
Lugar: Salón de clases, Universidad de Colima

Asistentes:

Nieves Martinez Christopher Eugenio UI/UX Specialist

Valdovinos Arias Kevin Backend Lead

Quiroz Paez Ricardo Full-Stack Developer

Garcia Bautista Dominic Isai DevOps Engineer

Rosas Chavez Carlos Leonardo Frontend Lead

Ausentes:

Agenda:

- Tema 1: BackEnd: Crear Módulos y API’s

- Tema 2: FrontEnd: Asignación de tareas

Resumen de Discusiones:

- Tema 1: BackEnd: Crear módulos y API’s

  - Discusión: Se comentaron los módulos a desarrollar y las API’s que se crearan para consumirlas en el FrontEnd.

  - Decisiones Tomadas: Desarrollar el modulo inventario con las funciones Crud y mejorar la seguridad del modulo.

  - Acciones a seguir: Dominic se encargara de asegurar la conectividad entre la API’s del BackEnd y FrontEnd, Quiroz y Kevin entregaran el módulo inventario completo para el Lunes 29 de septiembre 07:00 a. m.y Dominic entregara las API’s implementadas para la misma fecha.

- Tema 2: FrontEnd: asignación de tareas

  - Discusión: Se llego a un acuerdo entre los desarrolladores del FrontEnd sobre la asignación de tareas semanales

  - Decisiones Tomadas: Christopher se encargara de desarrollar las paginas del POS (Point Of Sell) y Carlos rediseñara el Log in y añadira funcionalidad a los botones de la Landing Page.

  - Acciones a Seguir: Christopher y Carlos entregaran avances el Lunes 29 de septiembre 07:00 a. m.

Próxima Reunión:

- Fecha y Hora: 30 de septiembre de 2025, 7:00 AM

- Lugar: Salón de clases, Universidad de Colima

- Agenda Propuesta:

  - Revisión del progreso actual del proyecto para la presentación

  - Reporte de avances

  - Preparación para la presentación

Cierre:

- Notas Adicionales:

- Christopher Eugenio Nieves Martinez UI/UX Specialist

- Kevin Valdovinos Arias Backend Lead

- Ricardo Quiroz Paez Full-Stack Developer

- Dominic Isai Garcia Bautista DevOps Engineer

- Carlos Leonardo Rosas Chavez Frontend Lead

| Equipo: 2 Semana: 22 - 28 mes: Septiembre Fecha : 23/09/2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Decisiones tomadas | Firma | Calificación |
| García Dominic Isai | Asegurar la conexión entre las API’s de BackEnd y FrontEnd. |  |  |
| Martínez Christopher Eugenio Nieves | Progamar la pagina del POS cuando inicie sesión el dueño del negocio |  |  |
| Paez Ricardo Quiroz | Trabajara en el modulo inventario |  |  |
| Rosas Chavez Carlos Leonardo | Rediseñar la pagina de Log in y añadir funcionalidades a los botones de la landing page |  |  |
| Valdovinos Arias Kevin | Trabajara en el modulo inventario |  |  |

Firma del Maestro: _________________________________________________